昆明市住房和城乡建设局文件

昆建通〔2019〕769号

昆明市住房和城乡建设局

关于印发《昆明市房屋建筑和市政基础设施

工程监理报告制度工作方案(试行)〉的通知

各县（市）区、各开发（度假）区住房和城乡建设局，局机关相关处室，市质安总站，昆明市参与建筑工程建设的相关企业：

现将《昆明市房屋建筑和市政基础设施工程监理报告制度工作方案(试行)》印发你们，请各地、各单位结合实际，认真抓好贯彻落实。

昆明市住房和城乡建设局

2019年8月20日

联系人及联系方式：徐润   18208839886

邮箱：675316085@qq.com；传真：65342234；

（此件公开发布）

昆明市住房和城乡建设局                   2019年8月20日印发

昆明市房屋建筑和市政基础设施工程监理

报告制度工作方案(试行)

为确保昆明市监理单位向建设行政主管部门或建设行政主管部门委托的工程质量(安全)监督机构(以下简称:监督机构)报告房屋建筑和市政基础设施工程(以下简称:房屋市政工程)质量安全监理情况(以下简称:监理报告制度)工作顺利开展，特制定本方案。

一、总体要求

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，落实《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》《中共中央办公斤国务院办公厅关于推进城市安全发展的意见》《国务院办公斤关于促进建筑业持续健康发展的意见》《住房城乡建设部关于印发工程质量安全提升行动方案的通知》《中共云南省委云南省人民政府关于开展质量提升行动的实施意见》《云南省人民政府关于实施安全工程三年行动计划的意见》等文件精神，按照《云南省住房和城乡建设厅关于印发〈云南省房屋建筑和市政基础设施工程监理报告制度工作方案（试行）〉的通知》（云建质〔2019〕99号）文件要求，落实参建各方主体责任，强化房屋市政工程质量和安全生产管理，夯实工作基础，完善监督管理体制机制，不断提升工程质量和安全生产管理水平。

(二)工作目标

通过实施昆明市房屋市政工程监理报告制度，充分发挥监理单位的作用，建立政府统筹有序，部门监管有效，监理管控有力，各方信息互通，监管协同互动的良性工作格局，有效制止违法违规行为，最大限度避免或减少质量事故和安全生产事故。

(三)实施范围

昆明市行政区域内已办理《施工许可证》的房屋市政工程建设项目。

二、组织领导

为切实落实昆明市房屋市政工程监理报告制度，经研究决定，市住房城乡建设局成立“昆明市房屋市政工程监理报告制度（试行）”工作领导小组。

组  长：陈  汉 市住房城乡建设局局长

副组长：胡龙嘉 市住房城乡建设局副局长

刘  䶮 市质安总站站长

张瑞昆 市质安总站副站长

成  员：各县市区住建分管安全生产领导，质安站（质监站、安全站、质安科）负责人。

吴  钢 市住房城乡建设局施工处处长

苗  滨 市住房城乡建设局法规处处长

周  杰 市住房城乡建设局市场处处长

钟正明 市质安总站安全办主任

胡少瑜 市质安总站总工办主任

覃廷贵 市质安总站房建处处长

郑银忠 市质安总站市政处处长

盛锦松 市质安总站轨道处处长

杨昌正 市质安总站设备处处长

陈  彧 市质安总站检测办主任

李静雄 市质安总站执法办主任

周海云 市质安总站质量办主任

领导小组下设办公室，办公室设在市质安总站安全办，办公室主任由钟正明同志兼任。领导小组办公室主要负责各类材料汇总、做好工作信息的上传下达。

三、报告类别、报告内容及报告方式

(一)报告类别

1.工程质量安全监理月报(以下简称:监理月报)

2.工程质量安全监理专报(以下简称:监理专报)

3.工程质量安全监理急报(以下简称:监理急报)

(二)报告内容

1.监理月报:项目监理机构上月完成工程质量验收及有关工程质量控制情况;项目监理机构上月对危险性较大的分部分项工程(以下简称:危大工程)安全管理的监理工作情况(报告内容详见附件1，填报表格详见附件2)

2.监理专报:项目监理机构在实施监理过程中，发现建设勘察、设计、施工等各方主体责任单位违法违规行为，经项目监理机构制止无效后，项目监理机构向监督机构报送的报告(报告内容详见附件1，填报表格详见附件3)

3.监理急报:项目监理机构在实施监理过程中，发现施工现场质量严重失控、存在较大安全隐患，经项目监理机构制止无效后或施工现场发生安全生产事故的向监督机构报送的报告(报告内容详见附件1，填报表格详见附件4)。

（三）报送责任划分

1.属各县（市）区质量监督的项目，质监、安监月报、专报、急报由项目监理部报送各县（市）区质量安全监督站。

2.城市轨道交通项目，质监、安监月报、专报、急报由项目监理部报送总站。

3. 属总站质量监督的其它项目，质监月报、专报、急报由项目监理部报送总站；安监月报、专报、急报由项目监理部报送各县（市）区质量安全监督站。

(五)报告方式及时限

1.监理报告由项目总监理工程师以文字、图片、照片等形式向监督机构指定的传真、管理平台或电子邮件报送。属向总站报告的月报、专报、急报报送至市质安总站安全办；各县（市）区制定辖区范围内的监理报告制度并公示报送方式。

2.市质安总站安全办接到属向总站报告的月报、专报、急报后及时向相关专业处室推送报告情况；相关处室及时按规定处理并建立工作台账，处理情况报总站安全办存档。

3.监理专报和监理急报在电子邮件报送的同时递交书面报告，并应以电话、签收等方式确认报告送达。

4.监理月报应在次月5日前上报;监理专报应在核实事实后24小时内上报;监理急报应立即上报。

四、监督机构对监理报告的处理

(一)监督机构在收到监理月报后，应将报告存档，对监理月报中反映的问题进行记录，并结合监督抽查情况决定处理意见，必要时可通知或发文至项目监理机构、施工单位、建设单位等，提出监督意见，督促各方履责尽职、整改落实。

(二)监督机构在收到监理专报后，应对报告所反映的有关责任方违法违规情况及时进行调查核实，督促责任方整改落实，纠正违法违规行为。同时，将相关情况上报对应的建设行政主管部门，必要时建议建设行政主管部门下达执法意见书并进行执法处罚。

(三)监督机构收到监理急报后，应立即按规定上报对应的建设行政主管部门，并派人迅速赶赴施工现场调查核实情况，情采取以下相应措施:

1.排除隐患。要求责任主体单位立即排除存在的较大质量安全隐患，下达《停工整改通知书》，必要时，报请对应的建设行政主管部门依法采取强制措施进行停工整改，避免质量安全事故或重大损失的发生。

2.组织约谈。对违法违规责任单位负责人进行约谈。

3.通报批评，报请对应的建设行政主管部门通报批评违法违规责任单位及责任人，并在部门门户网站曝光。

4.依法处罚。对违反相关法律法规的行为由相应的建设行政主管部门依法实施行政处罚或视其情节轻重移交有关部门处理。

五、有关工作要求

（一）建设单位应积极支持监理报告制度的实施，支持监理单位履行监理报告职责，不得以任何形式阻挠和要求监理单位缓报、虚报、瞒报、并不得以此为由拒不履行建设工程监理合同义务。建设单位应支持监理单位要求施工单位整改工程质量缺陷和施工现场安全隐患，并积极配合监理单位督促整改落实。建设行政主管部门对阻挠或干预监理单位履行报告制度或拖延监理报告上报的建设单位应及时进行约谈，并在部门门户网站曝光，造成质量安全事故的依法迫究责任。

（二）施工、勘察、设计等单位应支持监理报告制度的实施，积极配合监理工作，及时响应监理指令，落实监理报告制度，不得以任何形式和理由进行阻挠。施工单位应按照监理报告所反映的质量问题和安全隐患及时进行整改，并按时限要求抓好整改落实。对阻挠或干预监理单位履行报告制度，或不及时整改重大安全隐患和质量问题的责任单位，建设行政主管部门应责成及时整改，并在部门门户网站曝光，造成质量安全事故的依法追究责任。

(三)监理单位应对所报告情况的真实性、时效性负责。对于不按规定时限上报，以及工程质量监督人员在监督检查中发现施工现场的质量、安全状况与监理报告内容有明显差异而监理人员又未认真履行监理职责，存在知情不报或弄虚作假行为的，将对监理单位及总监理工程师进行约谈，并由建设行政主管部门在部门门户网站曝光，造成质量安全事故的依法追究责任。监理单位遵守法律法规、《建设工程监理规范》及本报告制度，严格履行职责到位的，按照相关法规对质量安全事故不承担责任。

(四)全市各监督机构应建立工程质量安全监理报告处置工作制度，明确监理报告受理人、受理方式。监督机构应对监理月报所报内容的符合性进行抽查;对监理专报中提出的相关违法规行为，应在5个工作日内进行处理;收到监理急报后应立即赶赴现场进行处理;不得对外泄漏监理报告的内容和报告人情况。对监督人员玩忽职守、推诿、不作为并造成工程质量和安全生产事故的，将依法追究责任。

五、保障措施

（一）强化组织领导。各级建设行政主管部门要加强组织领导，建立工作机制、扎实开展工作，通过有效落实监理报告制度不断提升工程质量和安全生产管理水平。

（二）强化责任落实。各级建设行政主管部门要指导监督机构有效开展监理报告工作、强化监管，督促各方主体全面落实责任。

（三）加大宣传引导。各级建设行政主管部门要坚持正确舆论导向，加强宣传引导，充分发挥行业协会的作用，营造全社会关心、支持的良好氛围，对执行监理报告制度好的监理单位应进行各种形式的表彰和鼓励。

附件:1.工程质量安全监理报告内容

2.工程质量安全监理月报表

3.工程质量安全监理专报表

4.工程质量安全监理急报表

附件1

工程质量安全监理报告内容

一、工程质量安全监理月报报告内容

(一)国家强制性标准执行情况。

(二)施工组织设计和施工方案审查及执行情况。

(三)工程质量第三方检测、监测情况。

(四)本月所完成分项、分部工程、单位(子单位)工程质量验收情况。

(五)危大工程专项施工方案编制、监理审查、专家论证情况。

(六)危大工程公示、安全技术交底、施工、验收情况。

(七)监理专报、监理急报落实情况。

(八)项目监理机构认为应上报的其他情况。

以上报告内容安全方面只报告危大工程部分。

二、工程质量安全监理专报报告内容

包括但不限于以下情况:

(一)建设单位有下列行为且制止无效时：

1.设计文件在施工过程中有重大设计变更，并未将变更后的施工图报原施工图审查机构审查批准而擅自施工的。

2.采购的建筑材料、建筑构配件和设备不符合设计文件要求并违反强制性标准，用于工程将造成工程质量不合格的。

3.在建工程在施工过程中未经设计单位同意撞自变更设计，并可能影响结构安全和使用功能的。

4.强制要求设计单位、施工单位、监理单位等违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量标准，并可能造成工程质量、安全隐患的。

5.要求施工单位不合理压缩工期导致影响工程质量或存在安全隐患的。

(二)施工单位有下列行为且制止无效时：

1.项目关键岗位人员(包括但不限于:项目经理、技术负责人、专职质检员、专职安全员)变更而没有按规定办理变更手续，或没有按施工合同约定及相关规定到岗履职的。

2.特种作业人员持证上岗情况不符合要求的。

3.施工人员未进行安全生产教育培训就上岗作业的。

4.不按照经审查合格的施工图或施工技术标准施工的。

5.不执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部令37号)的。

6.不按规定对施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施进行验收、登记就投入使用的。

7.未按规定对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验或检验不合格而擅自使用的。

8.检验批、隐蔽工程未经监理工程师检查验收、签字或验收不合格就擅自隐蔽或进入下一道工序施工的。

9.未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场见证取样，未按规定将试样送交具有相应资质的工程质量检验机构进行检测的。

10.将工程分包给不具备相应资质的施工单位或者个人的。

(三)发现勘察、设计单位有下列行为时：

1.勘察、设计文件无责任人签字或签章不齐全的。

2.不参加图纸会审、设计交底的。

3.不参加地基验槽的。

4.不按规定参加工程验收的。

(四)发现检测、监测机构有下列行为时：

1.不具备或超越相应资质范围从事工程质量检测、监测业务活动的。

2.未按合同约定的时间、频次开展检测、监测工作的。

3.检测、监测的数据、结论及报告弄虚作假的。

三、工程质量安全监理急报报告内容

1.工程存在重大质量安全隐患，施工单位不及时整改或不停止施工的。

2.已发生安全生产事故的。

工程质量安全监理月报表

附件2

施工许可证号： 第 期（年 月）

| 工程概况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目地址 |  |  |  |  |  |
|  | 项目类别 |  |  |  |  |  |
|  | 建设单位 |  | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
|  | 监理单位 |  | 项目总监 |  | 联系电话 |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 |  | 联系电话 |  |
|  | 设计单位 |  | 设计负责人 |  | 联系电话 |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
|  | 检测单位 |  | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 强制性标准执行 | 存在问题： |  |  |  |  |  |
| 方案审查及执行 | 本月施工组织设计、施工方案（不包括危大工程专项施工方案）审查及执行存在的问题： |  |  |  |  |  |
| 工程质量监测 | 本月工程质量第三方检测、监测存在问题： |  |  |  |  |  |
| 验收 | 本月分项、分部、单位工程等验收存在问题： |  |  |  |  |  |
| 危大工程方案 | 专项方案编制、建立审查、专家论证等存在问题： |  |  |  |  |  |
| 危大工程施工 | 危大工程公示、安全技术交底、施工、验收等情况： |  |  |  |  |  |
| 安全文明施工 | 安全文明施工存在问题： |  |  |  |  |  |
| 监理专报急报落实情况 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 项目监理机构认为应上报的其他情况： |  |  |  |  |  |
| 项目总监理工程师签字： 年 月 日 |  |  | 项目监理机构（盖章） 年 月 日 |  |  |  |

注：以上报表内容安全方面只填危大工程部分

工程质量安全监理专报表

附件3

施工许可证号： 第 期（年 月）

| 工程概况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目类别 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设单位 |  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 监理单位 |  | 项目总监 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 设计单位 |  | 设计负责人 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 检测单位 |  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |
| 报告事项概述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目监理机构已采取的措施 | 已采取措施简述： 附：《工程联系单》《监理通知》《工程停工令》其他相关资料： |  |  |  |  |  |  |
| 项目总监理工程师签字： 年 月 日 |  |  | 项目监理机构（盖章） 年 月 日 |  | 监理单位（盖章） 年 月 日 |  |  |

工程质量安全监理急报表

附件四

四

施工许可证号： 第 期（年 月）

| 工程概况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目类别 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设单位 |  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 监理单位 |  | 项目总监 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 设计单位 |  | 设计负责人 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 检测单位 |  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |
| 报告事项概述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目监理机构已采取的措施 | 已采取措施简述： 附：《工程联系单》《监理通知》《工程停工令》其他相关资料： |  |  |  |  |  |  |
| 项目总监理工程师签字： 年 月 日 |  |  | 项目监理机构（盖章） 年 月 日 |  | 监理单位（盖章） 年 月 日 |  |  |