昆明市住房和城乡建设局文件

昆建通〔2019〕44号

昆明市住房和城乡建设局

关于严格落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的通知

各县（市）区、开发（度假）园区住房和城乡建设局，市质安总站，市建筑工程质量安全协会：

2018年，住房城乡建设部印发了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号，以下简称《规定》）、《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号，以下简称《通知》）。为贯彻落实《规定》和《通知》的精神，市住房城乡建设局印发了一系列配套管理文件，成立了昆明市危险性较大的分部分项工程专家库，进一步加强对我市房建和市政工程建设过程中危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”）的管理。

从2018年11月13日专家库成立宣贯大会至今，近两个月时间，仅有18个超过一定规模的危大工程从专家库抽取专家对施工方案进行评审，与昆明市动态保持900个左右建筑工程项目的现状严重不符。经分析，主要存在问题为：一是培训工作不到位，未有效进行宣贯，参建单位对管理体系认识不足，造成工作缺失；二是监管力度不够、针对性不强，日常巡查检查中未对危大工程评审工作进行检查，未有效督促参建单位进行落实；三是信息不畅，内部管理过程中，信息上报滞后，不能及时发现问题、解决问题。

针对上述问题，现将严格落实《规定》的相关要求通知如下：

一、各辖区住建部门、市质安总站要把执行《规定》和《通知》情况作为建筑施工安全生产专项整治和今后监督检查重点，结合2018年发出的《关于贯彻落实〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉的通知》（昆建通〔2018〕408号）要求，加大检查力度，深化细化检查内容，建立危大工程项目台帐，督促参建单位全面落实责任和措施，确保所有危大工程（含超过一定规模的危大工程，下同）全部纳入规范监管范畴。其中，超过一定规模的危大工程的专项施工方案，必须从昆明市危险性较大的分部分项工程专家库中抽取符合专业要求的专家进行评审，未通过评审不得实施。

二、请各辖区住房城乡建设局、市质安总站对所监管项目进行全面排查梳理，凡有危大工程的，必须督促严格执行国家、省、市危大工程相关管理规定。存在违反相关规定的项目，一律责令全面停工整改，依法依规查处，并及时取证将相关情况报送市住房城乡建设局，按照《规定》要求予以暂扣建筑施工企业安全生产许可证的行政处罚。

三、昆明市建筑工程质量安全协会作为受市住房城乡建设局委托负责专家库日常管理的单位，应当有效整改、履职到位，积极主动开展工作，在认真做好专家库日常管理工作的同时，每月按要求报送高质量的工作情况。四、从本通知发出之日起，市质安总站、各辖区住建部门于每月25日前，将危大工程管理工作情况、所监管项目危大工程清单报送市住房城乡建设局，并为报送材料的真实性、完整性负责。

五、在后续工作中，一旦发现有危大工程未按《规定》和《通知》要求纳入规范管理，而监管部门未依法依规采取有效查处措施，在对相关参建企业进行严厉处罚、处理的同时，将严格追究监管部门和监管人员的责任。如因危大工程监管不力造成安全生产事故，将上报纪监察部门进行问责；涉嫌犯罪的，一律移交司法机关查处。

联系人：韩义（63137271）

邮  箱：1795927865@qq.com

昆明市住房和城乡建设局

2019年1月16日

昆明市住房和城乡建设局                    2019年1月16日印发