附件一：昆明市深基坑工程设计方案评审申请表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  | 所属辖区 |  |  |
| 基坑周长 |  | 基坑深度 |  |  | 支护结构 |  |  |
| 基坑安全等级 |  | 主体结构 基础形式 |  |  |  |  |  |
| 报送资料 | 1.基坑专项勘察报告、设计方案及其计算书；2.勘察、设计单位的资质证书和入滇备案证明书（复印件，盖红章））；3.基坑开挖周边环境影响分析；4.内部评审专项方案后，专家论证意见回复书；5.使用锚索（杆）支护的结构，若锚索（杆）超出用地红线侵入其它建（构）筑物及市政基础设施工程的，应提供产权（管理）单位或其它与之有利害关系的相关单位或个人的同意意见书；6.基坑开挖可能影响轨道交通工程、重要市政基础设施工程、或其它重要建（构）筑物的，应提供相关部门的协调意见；7.使用人工挖孔桩施工工艺的深基坑工程，提供相关手续。 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程基本建设程序办理情况及工程概况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位： 申请单位：（签章） 负责人签字： 电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 属地安全监督管理机构意见：（签章） 经办人： 部门负责人： 分管领导： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

昆明市建设工程质量安全监督管理总站监制

填  表  说  明

一、本表一律要求先打印后盖章，内容要具体、真实。应只用一张A4纸双面打印，正面为申请评审表，背面为填表说明。

二、“工程基本建设程序办理情况”，主要是指土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等的办理情况说明。

三、“申请单位”一栏，由建设单位填写“已具备评审条件，申报组织专家评审”。

四、“其它”一栏，应填写基坑工程是否已施工，施工到什么程度等情况说明。

五、此表一式四份，申请单位、审查机构、深基坑属地安全监管机构、昆明市建设工程质量安全监督管理总站各一份。

昆明市建设工程质量安全监督管理总站联系电话：0871-65346257

附件二：

昆明市深基坑工程设计方案评审流程图

建设单位

评审不合格	                      填报《昆明市深基坑工程

设计方案评审申请表》

属地安全监管机构

政策性审查

审查合格

审查机构从专家库抽             评审不通过

取5或7名专家，组织评审

评审通过

专家签到表、专家个人

评审意见、专家组评审意见及

修改后的方案

由建设单位报                                                       由审查机构报

属地安全监管机构                       昆明市建设工程质量

进行安全生产备案                         安全监督管理总站

昆明市深基坑工程设计方案评审流程图说明

1、昆明市深基坑工程设计方案评审工作，由建设单位按要求填写《昆明市深基坑工程设计方案评审申请表》后，交由工程属地安全监管机构进行政策性审查。若报件齐全，内容满足要求，则应当天办理完毕。

2、经深基坑工程属地安全监管机构评审合格后，建设单位将申请表（一式四份，工程所属地安全监管机构、昆明市建设质量安全监督管理总站、审查机构及申报单位各一份）提交给负责工程主体结构施工图审查的图审机构（原则上：深基坑设计方案评审与其主体结构施工图审查在同一个机构进行）。审查机构只有在接到安全监管机构政策性审查合格后方可组织专家对深基坑设计方案进行评审，要求在7天内组织评审。

3、深基坑工程设计方案评审专家由审查机构根据工程特点从专家库中抽取5或7名专业结构合理的专家，组成评审组对方案进行评审。

4、审查机构确定深基坑设计方案评审会的时间和地点后，通知建设单位，并由建设单位通知深基坑工程设计方案的勘察、设计、主体结构设计及其他相关单位及人员到场参会，需要现场踏勘的，现场踏勘后再组织评审会。

5、评审通过后，建设单位及时到工程属地安全监管机构进行安全生产备案。

6、评审会结束后，审查机构将专家评审相关资料（专家签到表、专家个人意见及专家组评审意见）报送专家库管理单位（昆明市建设工程质量安全监督管理总站）, 由深基坑工程专家库管理单位对深基坑工程设计方案及相关评审资料进行归档。

附件三：

昆明市深基坑工程设计方案政策性审查内容（此处审查内容为6项，建议与申请表中7项统一）

1、勘察、设计单位的资质证书（云南省外的单位，还应审查其是否有入滇备案证明书），所报送资料为复印件，但应加盖申请单位公章；

2、基坑开挖周边环境影响分析；

3、内部评审专项方案后，专家论证意见回复书；

4、原则上限制使用锚索（杆）支护结构，确因特殊情况使用的，必须使用可回收式锚索。若锚索（杆）超出用地红线或侵入其它建（构）筑物及市政基础设施工程的，应提供产权（管理）单位或其它与之有利害关系的相关单位或个人的同意意见书；

5、基坑开挖可能影响轨道交通工程、重要市政基础设施工程或其它重要建（构）筑物的，应提供相关部门的协调意见。

6、原则上限制使用人工挖孔桩施工工艺，确因特殊情况使用人工挖孔桩施工工艺的深基坑工程，必须完善相关手续，并提供书面证明。